| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | Março/2026 | Alef | Versão inicial |

[Termo de abertura baseado na técnica 5W2H. ]

Sumário

Objetivos deste documento	1

1	Why? Por que?	1

1.1	Justificativa do projeto	1

1.2	Objetivos SMART	1

2	What? O que?	2

2.1	Produtos, Serviços ou Resultados esperados	2

2.2	Requisitos	2

3	Who? Quem? Partes interessadas do projeto	2

4	How? Como?	2

4.1	Restrições	2

4.2	Premissas	2

4.3	Riscos	3

4.4	Estrutura Analítica do Projeto	3

5	When? Quando? Linha do Tempo	3

6	How much? Quanto? Custos	3

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto de TCC, atribuir principais responsáveis (alunos e orientador) e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições para o desenvolvimento de uma plataforma web de visualização simplificada das votações dos deputados federais.

# Why? Por que?

## Justificativa do projeto

Atualmente, os dados oficiais de votações da Câmara dos Deputados estão disponíveis via portal de Dados Abertos (dadosabertos.camara.leg.br) e API RESTful, mas a apresentação é técnica, com tabelas densas, listas extensas e pouca usabilidade para o cidadão comum. Isso cria uma barreira significativa para o acompanhamento da atuação parlamentar, dificultando a transparência, o controle social e o engajamento cívico. Pessoas interessadas em política (cidadãos, estudantes, jornalistas independentes) desistem diante da complexidade, resultando em baixa compreensão pública sobre como os deputados votam em pautas relevantes. O projeto visa transformar essa situação negativa em uma experiência acessível, com gráficos interativos e filtros intuitivos, promovendo democracia informada.

## Objetivos SMART

O projeto será considerado um sucesso se produzir a plataforma funcional em conformidade com os requisitos, respeitar restrições acadêmicas e cumprir o cronograma, atendendo aos seguintes objetivos:

- Objetivo SMART 1: Desenvolver e entregar uma plataforma web responsiva que permita visualização intuitiva de votações da Câmara dos Deputados (pautas, votos individuais, gráficos por partido/estado/tempo), com pelo menos 80% de satisfação em testes de usabilidade com 10 usuários, até o final do semestre letivo (defesa em até 6-8 meses a partir do início). (Specific: plataforma com visualizações; Measurable: 80% satisfação; Assignable: equipe Alef e Felipe; Realistic: escopo viável para TCC; Time-related: até defesa).

- Objetivo SMART 2: Integrar dados da API oficial da Câmara, atualizar localmente mensalmente e implementar filtros combinados (tema, partido, estado, período), alcançando carregamento de dados em menos de 5 segundos por consulta, entregue até a fase final de implementação.

# What? O que?

## Produtos, Serviços ou Resultados esperados

 Plataforma web (aplicação single-page ou similar) com interface UX/UI de alta fidelidade.

 Integração com API de Dados Abertos da Câmara (votacoes, votacoes/votos, deputados, etc.).

 Banco de dados local para armazenamento/cache de dados históricos.

 Dashboard com gráficos interativos (distribuição de votos por partido, participação por estado, presença/ausência ao longo do tempo, resultados por tema/período).

 Funcionalidades de cadastro/login (opcional para salvar preferências), filtros avançados e seção de ajuda.

 Documentação completa: protótipos Figma, mapa de navegação, design system (tipografia, cores, padrões), heurísticas de Nielsen, leis de UX e princípio de Gestalt aplicados.

 Relatório final de TCC com especificações, protótipos e avaliação de usabilidade.

## Requisitos

- Plataforma web responsiva com dashboard de visualizações interativas

Deve ser acessível em dispositivos móveis, tablets e desktops (responsividade total).

Interface intuitiva, simples e fácil de navegar (RNF001 – Usabilidade).

Tempo de carregamento de páginas e consultas < 5 segundos.

Suporte a navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Seção de ajuda online com explicações claras sobre gráficos e funcionalidades (RNF003).

2. Integração automática com a API de Dados Abertos da Câmara dos Deputados

Obtenção automática de dados de votações, pautas, deputados e votos individuais via API oficial (RF004).

Atualização mensal dos dados conforme fonte oficial (RN001).

Tratamento de erros na API (ex.: indisponibilidade temporária) com fallback para dados em cache local.

Armazenamento seguro e eficiente dos dados obtidos.

3. Banco de dados local para armazenamento e cache de votações históricas

Armazenamento de dados históricos sem possibilidade de alteração ou exclusão (RN002 – Imutabilidade).

Suporte a consultas rápidas para filtros combinados.

Capacidade para lidar com volume de dados de votações passadas (milhares de registros).

4. Funcionalidades de cadastro/login, filtros avançados e seção de ajuda

Cadastro simples com nome, e-mail e senha (RF001).

Login com e-mail e senha, salvando preferências e filtros (RF002).

Recuperação de senha via e-mail (RF003).

Filtros combinados por tema, partido, estado, deputado ou período (RF007).

Seção de ajuda com texto explicativo e exemplos visuais.

5. Gráficos interativos

Gráfico de distribuição de votos (sim, não, abstenção) por partido, com tooltips e interatividade (RF008).

Gráfico de quantidade de deputados participantes por estado (RF009).

Gráfico comparativo de presença/ausência ao longo do tempo (RF010).

Gráfico de resultados das votações por tema ou intervalo de tempo (RF011).

Interatividade: zoom, seleção de intervalo, tooltips com detalhes.

6. Protótipos de alta fidelidade, mapa de navegação e design system

Protótipos criados no Figma com alta fidelidade para todas as telas principais.

Mapa de navegação baseado nos fluxos de casos de uso.

Design system incluindo: tipografia consistente, paleta de cores acessível, padrões de botões e componentes reutilizáveis.

Aplicação explícita de heurísticas de Nielsen, leis de psicologia no UX (ex.: Lei de Jakob) e pelo menos um princípio de Gestalt.

Justificativa de cada heurística/lei aplicada nos protótipos.

7. Relatório final de TCC

Documentação completa: requisitos, casos de uso, atores, protótipos, mapa de navegação, design system, heurísticas, leis UX, Gestalt.

Resultados de testes de usabilidade (satisfação ≥ 80%).

Referências bibliográficas e conformidade com normas acadêmicas.

# Who? Quem? Partes interessadas do projeto

- Clientes

  - Cidadãos interessados em política e transparência pública.

  - Estudantes de ensino médio e superior.

  - Jornalistas independentes e ativistas de organizações de accountability.

  - Orientador do TCC (usufrui do resultado acadêmico).

- Equipe

  - Alunos desenvolvedores: Alef (design, prototipação, UX/UI, heurísticas e leis de UX) e Felipe (requisitos, modelagem, mapa de navegação e casos de uso).

  - Orientador(a) do TCC (supervisão e validação).

- Demais partes interessadas

  - Coordenação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Faculdade de Tecnologia do Ipiranga.

  - Banca examinadora da defesa.

  - Câmara dos Deputados (fonte de dados via API – dependência externa).

# How? Como?

## Restrições

Orçamento: R$ 0,00 (projeto acadêmico).

Prazo: Limitado ao calendário acadêmico (aproximadamente 6–8 meses até defesa).

Recursos humanos: Apenas os dois alunos, sem terceirização.

Tecnologia: Ferramentas gratuitas (Figma, linguagens web open-source, hospedagem gratuita).

## Premissas

  A API da Câmara dos Deputados permanecerá disponível, estável e gratuita.

  Os alunos terão disponibilidade mínima de 10–15 horas semanais cada.

  O orientador aprovará entregas parciais nos prazos da faculdade.

## Riscos

  Risco médio-alto: Indisponibilidade ou mudança na API → Mitigação: cache local e atualização manual.

  Risco médio: Atrasos por outras disciplinas → Mitigação: cronograma semanal e priorização de MVP.

  Risco baixo: Baixa adesão em testes de usabilidade → Mitigação: recrutamento via redes sociais.

## Estrutura Analítica do Projeto

- Planejamento e Requisitos

- Design e UX/UI (protótipos e design system)

- Desenvolvimento (integração API, banco, gráficos e filtros)

- Testes e Entrega Final (usabilidade, relatório e defesa)

# When? Quando? Linha do Tempo

- Início: Março/2026

- Requisitos + protótipos iniciais: Abril–Maio/2026

- Design System + protótipos finais: Junho/2026

- Desenvolvimento e integração: Julho–Agosto/2026

- Testes e ajustes: Setembro/2026

- Defesa do TCC: Outubro–Novembro/2026

# How much? Quanto? Custos

Estimativa total: R$ 0,00 Projeto acadêmico sem custos diretos. Uso de recursos pessoais e ferramentas gratuitas.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |